UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Propuesta del Proyecto Neplatic: Sistema Georeferencial de Identificación en Tiempo Real de los Niveles de Morosidad en la Municipalidad de Ciudad Nueva

Curso: Gestión de proyectos de TI

Docente: Dra. Martha Judith Paredes Vignola

Integrantes:

Halanocca Rojas, Usher Damiron			(2023076795)

LLica Mamani, Jimmy Mijair 				(2023076789)

Pacompía Ortiz, Abel Fernando 				(2023076797)

Perez Peralta, Fabrizio Salvador Elias 		(2023077476)

Tacna – Perú

2026

Proyecto

Neplatic: Sistema Georeferencial de Identificación en Tiempo Real de los Niveles de Morosidad en la Municipalidad de Ciudad Nueva

Tacna - 2026

Presentado por:

Fabrizio Salvador Elias Perez Peralta

Jimmy Mijair Llica Mamani

Abel Fernando Pacompia Ortiz

Usher Damiron Halanocca Rojas

Estudiantes de la Universidad Privada de Tacna

Tacna, 13 de mayo de 2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | FSEPP JMLM UDHR AFPO |  |  | 13/05/2026 | Versión Original |
| 2.0 | FSEPP / JMLM / UDHR / AFPO | — | — | 25/06/2026 | Actualización por cierre de proyecto |

Índice General

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo

Propuesta narrativa

- Planteamiento del Problema

- Justificación del proyecto

- Objetivo general

- Beneficios

- Alcance

- Requerimientos del sistema

- Restricciones

- Supuestos

- Resultados esperados

- Metodología de implementación

- Actores claves

- Papel y responsabilidades del personal

- Plan de monitoreo y evaluación

- Cronograma del proyecto

- Hitos de entregables

Presupuesto

- Planteamiento de aplicación del presupuesto

- Presupuesto

- Análisis de Factibilidad

- Evaluación Financiera

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema

## RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: Neplatic: Sistema Georeferencial de Identificación en Tiempo Real de los Niveles de Morosidad en la Municipalidad de Ciudad Nueva Tacna - 2026 |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: El propósito del proyecto es implementar una plataforma digital interactiva de visualización y análisis georreferencial de la morosidad tributaria, diseñada específicamente para la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de Tacna. La solución integrará la base de datos Oracle existente del Sistema de Recaudación Tributaria (desarrollado en Visual Fox Pro) con un visor geográfico interactivo usando ArcGIS Maps SDK for JavaScript 4.x y API de Google Maps, permitiendo optimizar las estrategias de cobranza, mejorar la recaudación y modernizar la gestión territorial del distrito. Los resultados esperados son: - Sistema web interactivo (Vue 3) con mapa de calor y escala de colores (negro/azul para sin proceso, guinda para ordinaria, rojo para coactiva) que muestra en tiempo real los niveles de morosidad por sector, manzana y lote. - Proceso ETL automatizado que sincroniza diariamente la base de datos Oracle con PostgreSQL/PostGIS. - Reducción del 90% en impresión de mapas físicos y listados de campo. - Reducción del tiempo de planificación de rutas de 10 horas a 1 hora semanal. - Dashboards ejecutivos (KPIs) con indicadores clave de recaudación y efectividad. - Módulo de priorización y asignación de rutas optimizadas para notificadores. - Aplicación desktop en Python para registro de visitas in situ. |  |
| Población Objetivo: Personal del Área de Cobranza Coactiva (jefes, notificadores de campo), personal del Área de TI municipal, gerentes municipales y concejo municipal. De forma indirecta, todos los contribuyentes del distrito de Ciudad Nueva. |  |
| Monto de Inversión (En Soles): S/. 30,000.00 | Duración del Proyecto (En Meses): 4 meses |

## 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de Tacna gestiona los pagos tributarios del Área de Cobranza Coactiva mediante un sistema legacy (Sistema de Recaudación Tributaria), desarrollado en Visual Fox Pro sobre una base de datos Oracle. Aunque el sistema gestiona el módulo de caja, carece de herramientas de inteligencia geográfica. El personal de notificaciones utiliza un mapa físico y divisiones en sectores de forma manual, lo que genera ineficiencia al no poder identificar visualmente las zonas con mayor concentración de morosidad.

Principales causas del problema:

1. Tecnología obsoleta: El sistema actual no cuenta con herramientas modernas de análisis geográfico ni integración directa a plataformas GIS como ArcGIS o Google Maps, limitando la capacidad institucional para visualizar la morosidad mediante mapas digitales, identificar zonas críticas y apoyar la toma de decisiones en tiempo real.

2. Procesos manuales: La planificación de rutas de notificación se realiza con mapas impresos y listados en papel, elaboración de reportes en Excel, y diferenciación manual de contribuyentes según su etapa de cobranza, lo que consume aproximadamente 10 horas semanales de un asistente administrativo, genera demoras, duplicidad de trabajo y mayor probabilidad de errores.

3. Personal sin herramientas digitales: Los notificadores de campo carecen de una aplicación web, geolocalización ni historial verificable de visitas, lo que dificulta la organización eficiente de las rutas de notificación, produciendo pérdidas de tiempo, visitas improductivas y dificultades para atender adecuadamente grandes volúmenes de contribuyentes morosos.

4. Datos georreferenciales insuficientes: La información tributaria no está vinculada adecuadamente con datos geográficos del distrito (sectores, manzanas, lotes), impidiendo contar con una visualización clara de la morosidad por sectores, manzanas, vías o lotes. La falta de historial georreferenciado limita el análisis de patrones territoriales.

5. Organización sin indicadores visuales: La gestión municipal no dispone de indicadores gerenciales actualizados y visuales que permitan evaluar el estado real de la morosidad tributaria. La ausencia de tableros de control en tiempo real, reportes dinámicos y escalas de colores estandarizadas ocasiona que los responsables tomen decisiones con información limitada.

Consecuencia final: Baja efectividad en las acciones de cobranza y una morosidad estancada o en aumento, afectando la liquidez de la municipalidad para ejecutar servicios básicos como limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo, los cuales se financian principalmente de los arbitrios municipales.

## 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva gestiona la cobranza tributaria mediante un sistema legacy (Visual Fox Pro + Oracle) que carece de herramientas de inteligencia geográfica. Actualmente, el personal de notificaciones utiliza mapas físicos y divisiones manuales por sectores, lo que genera ineficiencia, altos costos operativos y una recaudación subóptima.

Neplatic surge como una solución tecnológica que integra la base de datos tributaria con un visor georreferenciado (ArcGIS Maps SDK for JavaScript 4.x + Google Maps API), permitiendo visualizar en tiempo real los niveles de morosidad por sectores, manzanas y lotes mediante una escala de colores estandarizada (negro/azul, guinda, rojo). Esto optimizará las rutas de cobranza, mejorará la toma de decisiones y aumentará la recaudación sin necesidad de cambiar radicalmente los procesos existentes.

El proyecto se justifica por:

- Eficiencia operativa: Reducción del 90% en impresión de mapas físicos y listados.

- Optimización de recursos: Disminución de 10 horas semanales a 1 hora en planificación de rutas.

- Ahorro financiero: S/ 14,400 anuales en costos operativos directos.

- Incremento recaudatorio: Proyección de aumento del 0.5% al 1% anual sobre la base recuperable.

- Cumplimiento normativo: Respeto a la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales.

## 3. OBJETIVO GENERAL

Implementar un sistema georreferencial interactivo para la identificación en tiempo real de los niveles de morosidad tributaria en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, que permita optimizar las estrategias de cobranza y mejorar la recaudación.

### Objetivos Específicos

OE1 – Georreferenciación y focalización territorial: Visualizar la concentración de deudas mediante mapas de calor, identificar zonas críticas y patrones de incumplimiento, y optimizar la asignación de recursos de cobranza en campo.

OE2 – Segmentación de contribuyentes y monitoreo temporal: Clasificar a los deudores por nivel de deuda, antigüedad y tipo de tributo, y habilitar el seguimiento de la evolución de la morosidad en el tiempo para evaluar tendencias e impacto de campañas.

OE3 – Soporte a la toma de decisiones y transparencia: Proveer dashboards ejecutivos y reportes descargables que faciliten decisiones estratégicas, así como la formulación de políticas tributarias, garantizando la rendición de cuentas ante autoridades y ciudadanía.

OE4 – Integración de la base tributaria con plataformas GIS: Consolidar los datos del Oracle municipal con herramientas ArcGIS y Google Maps API, desplegarlos en un aplicativo web que automatice la visualización, el análisis espacial y la priorización de cobranza.

## 4. BENEFICIOS

El proyecto Neplatic genera beneficios tangibles e intangibles, cuantificados desde el análisis financiero y operativo contenido en el Informe de Factibilidad (FD01).

### Beneficios Tangibles (Ahorros e Ingresos)

| Concepto | Situación Actual | Beneficio con Neplatic | Ahorro / Ingreso Anual (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impresión de material de campo | 50 páginas/semana (mapas y listados) | Reducción del 90% en impresiones | 3,120 |
| Insumos de impresión (tinta/tóner) | Alto consumo para mapas a color | Uso mínimo | 1,800 |
| Horas-hombre en planificación | 10 horas/semana (asistente a S/10/hora) | 1 hora/semana | 4,680 |
| Combustible para notificaciones | Recorridos no optimizados | Ahorro de S/400 mensuales | 4,800 |
| Total Ahorro Operativo Anual |  |  | 14,400 |

Además, se proyecta un incremento en la recaudación por mejor focalización y campañas más efectivas, aplicado sobre la base recuperable de S/ 565,000 (18.83% de la deuda total de S/ 3’000,000):

- Año 1 (2027): 0.5% adicional → S/ 2,825

- Año 2 y 3 (2028-2029): 1.0% adicional → S/ 5,650 c/u

Beneficio Total Anual Acumulado:

- Año 1: S/ 17,225

- Año 2: S/ 20,050

- Año 3: S/ 20,050

### Beneficios Intangibles (Alto Valor Público)

- Fortalecimiento de la transparencia institucional: Reportes visuales que permiten demostrar las acciones de cobranza ante el concejo municipal y la ciudadanía.

- Mejora en la toma de decisiones gerenciales: Se pasa de datos mensuales estáticos a un tablero de control en tiempo real.

- Equidad tributaria: Segmentación objetiva evita favoritismos y orienta recursos hacia los deudores de mayor cuantía.

- Modernización de la gestión territorial: Posiciona a la municipalidad como entidad pionera en el uso de tecnología GIS integrada para la administración tributaria.

- Reducción de la huella de carbono: Menor consumo de papel y combustible, alineado con ODS 12, 13 y 11.

- Satisfacción del personal de campo: Al disponer de rutas optimizadas y herramientas digitales que reducen su carga manual.

## 5. ALCANCE

El proyecto abarca el desarrollo, pruebas y despliegue de un sistema web y aplicación desktop para la visualización georreferenciada de morosidad tributaria. Se integrará con la base de datos Oracle existente y se desplegará en un VPS.

### El alcance del producto comprende:

1. Módulo ETL: Extracción, transformación y carga automatizada desde el sistema tributario de origen (Oracle) a la base de datos de trabajo geoespacial del sistema (PostgreSQL/PostGIS).

2. Visor Georreferenciado interactivo: Implementado con ArcGIS Maps SDK for JavaScript 4.x, que despliega capas dinámicas de sectores, manzanas y lotes con coloreo condicional (morosidad ordinaria frente a coactiva) y visualización de popups con métricas territoriales detalladas.

3. Dashboard Gerencial (KPIs): Panel administrativo con gráficos y KPIs de evolución temporal, deudores críticos y avance/efectividad de notificaciones.

4. Módulo de Planificación y Asignación de Rutas: Permite generar algoritmos de ruteo basados en la criticidad y asignar hojas de ruta a los notificadores.

5. Módulo de Notificadores (Campo): Aplicación desktop en Python con interfaz simplificada para que el notificador registre en tiempo real la visita de campo ("Notificado", "Ausente", "Se mudó", "Fallecido", etc.) mediante geolocalización GPS.

6. Sistema de Monitoreo Gerencial: Mapa interactivo para supervisar las rutas activas y la ubicación del personal de campo.

7. Arquitectura EDA (Event-Driven Architecture): Emplea caché de rutas y colas en tiempo real administradas por Redis y optimización de base de datos PostgreSQL mediante vistas materializadas.

### Exclusiones:

- No incluye desarrollo de un nuevo sistema de recaudación tributaria.

- No incluye portal web de consulta o pagos para el contribuyente deudor.

- No contempla hardware adicional (la municipalidad proveerá dispositivos móviles para campo).

- Capacitación avanzada en GIS (solo formación básica para usuarios).

## 6. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | Módulo ETL automatizado para extracción, transformación y carga de datos desde Oracle hacia PostgreSQL/PostGIS. |
| RF-02 | Visor geográfico del distrito de Ciudad Nueva con capas de ArcGIS Maps SDK for JavaScript 4.x y Google Maps API. |
| RF-03 | Representación de niveles de morosidad mediante escala de colores: Rojo (coactiva), Guinda (ordinaria), Azul/Negro (sin proceso). |
| RF-04 | Mapa de calor interactivo con deuda agregada por manzana, sector o lote, generado en tiempo real según concentración de deuda acumulada. |
| RF-05 | Segmentación de contribuyentes morosos por rango de monto, tipo de tributo, antigüedad de deuda y etapa de cobranza. |
| RF-06 | Algoritmo configurable de priorización para generar rutas de notificación optimizadas según concentración territorial de morosidad. |
| RF-07 | Interfaz simplificada para Usuario Normal (Campo) que muestre la ruta asignada y permita registrar el resultado de cada visita. |
| RF-08 | Dashboard gerencial con KPIs en tiempo real: evolución de tasa de morosidad, montos recaudados por sector y efectividad de notificaciones. |
| RF-09 | Generación y descarga de reportes en formato PDF y Excel con información del dashboard y listados de segmentación. |
| RF-10 | Eje temporal para comparar el estado de la morosidad entre periodos (mensual, trimestral, anual). |
| RF-11 | Gestión de cuentas de usuario: crear, modificar, dar de baja y asignar roles (Admin o Normal). |
| RF-12 | ### Autenticación obligatoria mediante usuario y contraseña, con control de acceso diferenciado según rol. |
| RF-13 | Aplicación desktop que permite ejecución manual y monitoreo de procesos ETL, administración de usuarios mediante RBAC, optimización de rutas y generación de reportes gerenciales. |
| RF-14 | Registro automatizado de coordenadas geográficas al momento de la visita para auditar y mapear los resultados de la notificación en el visor geográfico central. |
| RF-15 | Almacenamiento de resultados de campo en un historial de respaldo a nivel de caché para garantizar persistencia en zonas sin cobertura. |

## 7. RESTRICCIONES

Técnicas:

- Interacción no intrusiva con el sistema transaccional municipal: las consultas y transferencias de datos se realizan únicamente en modo de lectura y mediante el ETL programado en horas de baja actividad municipal.

- Tecnología del Backend: Construido con PHP 8.x y Slim Framework 4, utilizando una clase Singleton para la conexión PDO estable.

- Tecnología del Frontend: Implementado en Vue 3 y estructurado con Vite para asegurar cargas ultrarrápidas.

- Caché y Mensajería: Uso obligatorio de Redis como servidor de caché de datos temporales y tracker de ubicaciones.

- La API de Google Maps tiene un límite de solicitudes diarias en la versión de desarrollo.

Cronograma:

- Plazo de Ejecución: El proyecto tiene una duración máxima y estricta de 4 meses (16/03/2026 - 24/06/2026).

Presupuesto:

- Presupuesto Máximo de Desarrollo: La fase de diseño, desarrollo y puesta en marcha del proyecto tiene un costo operativo interno cerrado de S/ 23,720.00, financiado con las armadas del contrato de adquisición de software (S/ 30,000.00).

Operativas:

- El personal de campo solo dispone de 2 horas semanales para pruebas durante las primeras 4 semanas.

- La municipalidad no entregará dispositivos móviles nuevos; se usarán los existentes.

## 8. SUPUESTOS

- La municipalidad proveerá acceso estable a la base de datos Oracle y a las credenciales necesarias en modo solo lectura.

- Se contará con la participación activa del jefe de Cobranza Coactiva y al menos dos notificadores durante las pruebas de usuario (UAT).

- El presupuesto aprobado (S/ 30,000) será ejecutado según el calendario de hitos.

- El personal de TI municipal colaborará en la configuración de red y VPN si es necesario.

- Los datos catastrales para las capas del distrito serán proporcionados por la gerencia de desarrollo urbano.

- El personal designado por la municipalidad estará disponible para las pruebas de aceptación y las capacitaciones.

## 9. RESULTADOS ESPERADOS

- Sistema web Neplatic completamente operativo, accesible desde navegador (Chrome, Firefox, Edge).

- Aplicación desktop funcional para personal de campo con registro de visitas in situ.

- Integración diaria con la base de datos Oracle mediante ETL automático.

- Reducción del 90% en impresión de mapas físicos y listados.

- Reducción del tiempo de planificación de rutas de 10 horas a 1 hora semanal.

- Dashboards ejecutivos disponibles para gerencia y concejo municipal.

- Capacitación documentada y manuales de usuario (técnico y funcional).

- Sistema con arquitectura EDA, base de datos geoespacial PostgreSQL/PostGIS, y visor ArcGIS integrado.

## 10. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Se utilizará SCRUM como marco de trabajo ágil puro, con sprints de 2 semanas de duración. La arquitectura del sistema será EDA (Event-Driven Architecture), donde los distintos componentes (ETL en Python, aplicación web en PHP) se comunicarán mediante eventos asíncronos a través de un broker de mensajes (Redis Pub/Sub o RabbitMQ).

### 10.1 Arquitectura EDA propuesta

| Componente | Tecnología | Rol en EDA |
| --- | --- | --- |
| Broker de eventos | Redis Pub/Sub | Canal de comunicación asíncrona entre servicios |
| Servicio ETL (Backend) | PHP + Slim Framework 4 | Publica evento DatosActualizados al sincronizar Oracle → PostgreSQL |
| Aplicación Web | Vue 3 + Vite (Frontend) / PHP (Backend) | Consume eventos para actualizar dashboards en tiempo real |
| Aplicación Desktop | Python + Tkinter/PyQt | Centraliza administración: ejecución ETL, gestión de usuarios, asignación de rutas |
| Base de datos geoespacial | PostgreSQL + PostGIS | Almacena datos tributarios y geográficos (vistas materializadas) |
| Visor GIS | ArcGIS Maps SDK for JavaScript 4.x + Google Maps API | Capa de visualización en web y desktop |
| Caché y mensajería | Redis | Caché de rutas y geolocalización en tiempo real |

Flujo de eventos principal:

- ETL publica DatosActualizados → broker → suscriptores (web y desktop) refrescan mapas y dashboards.

- Notificador registra visita en desktop → publica VisitaRegistrada → broker → web actualiza indicadores en tiempo real.

- Administrador desde web publica NuevaRutaOptimizada → broker → desktop de notificadores recibe la ruta actualizada.

### 10.2 Etapas del proceso de desarrollo

#### 10.2.1 Sprint 0 (Preparación) – Semana 1

- Definición del Product Backlog inicial (historias de usuario y eventos).

- Configuración del broker de mensajes (Redis/RabbitMQ).

- Diseño de esquemas de eventos (formato JSON).

- Setup de repositorios (GitLab) y herramientas (Trello).

#### 10.2.2 Sprints de desarrollo (Semanas 2 a 14)

| Sprint | Duración | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 sem | ETL en Python + publicación de evento DatosActualizados. | Servicio ETL funcional conectado a Oracle y broker. |
| Sprint 2 | 2 sem | Aplicación web en PHP: autenticación, mapa base con ArcGIS. | Web con login y visor básico. |
| Sprint 3 | 2 sem | Desktop en Python para notificadores: consumo de eventos y registro de visitas. | App desktop que envía evento VisitaRegistrada. |
| Sprint 4 | 2 sem | Escala de colores y mapa de calor (suscriptor web + desktop). | Visualización de morosidad por color. |
| Sprint 5 | 2 sem | Segmentación de deudores y rutas optimizadas (evento NuevaRutaOptimizada). | Filtros y ruteo dinámico. |
| Sprint 6 | 2 sem | Dashboards ejecutivos en web, reportes descargables. | Dashboard en tiempo real. |
| Sprint 7 | 2 sem | Pruebas de integración, ajustes de eventos y rendimiento. | Sistema estable y documentado. |

#### 10.2.3 Sprint de cierre (Sprint 8) – Semanas 15-16

- Pruebas de aceptación con usuarios reales.

- Capacitación: 2 días a administradores, 1 día a notificadores.

- Despliegue en VPS de producción.

- Migración de datos y puesta en marcha.

## 11. ACTORES CLAVES

| Nombre / Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Gerente Municipal | Aprobar recursos, dar soporte institucional. |
| Jefe de Cobranza Coactiva | Definir requerimientos, validar funcionalidades, coordinar pruebas. |
| Personal de campo (notificadores) | Probar rutas y usabilidad, aceptar herramientas. |
| Jefe de TI municipal | Facilitar acceso a Oracle, configurar red, recibir documentación técnica. |
| Equipo de desarrollo (4 integrantes) | Ejecutar el proyecto según plan. |

## 12. PAPEL Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL (EQUIPO DE DESARROLLO)

| Nro | Nombre/Rol | Dedicación | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Gestor de Proyecto / Analista (Fabrizio Perez) | Medio tiempo (20h/sem) | Planificación, coordinación con municipalidad, seguimiento de entregables. |
| 02 | Desarrollador Backend / ETL (Usher Halanocca) | Medio tiempo (20h/sem) | Conexión a Oracle, lógica de negocio, API REST, proceso ETL. |
| 03 | Desarrollador Frontend / Web (Jimmy Llica) | Medio tiempo (20h/sem) | Interfaz de usuario, integración con mapas (ArcGIS, Google Maps), experiencia. |
| 04 | Analista de Calidad / Documentador (Abel Pacompía) | Medio tiempo (20h/sem) | Pruebas funcionales, documentación técnica, manuales de usuario. |

Todos los miembros reciben una compensación mensual de S/ 1,200 durante 4 meses.

## 13. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

### 13.1 Metodología de trabajo (SCRUM)

- Sprints de 2 semanas de duración (total: 8 sprints).

- Daily Scrum (15 minutos) cada día hábil para sincronizar avances y obstáculos.

- Revisión de Sprint (último día del sprint): demo del incremento funcional ante el product owner (jefe de Cobranza Coactiva).

- Retrospectiva (inmediatamente después de la revisión): análisis de mejora continua.

- Herramientas:

  - Jira / Trello para gestión del Sprint Backlog y Product Backlog.

  - GitLab para control de versiones (ramas por funcionalidad / evento).

  - Broker de eventos (Redis o RabbitMQ) monitoreado con herramienta de administración (ej. Celery Flower para Python, o RabbitMQ Management).

### 13.2 Procedimiento de gestión del proyecto

- Cada entregable (demo funcional al final de cada sprint, prototipo integrado, versión final) será validado con acta de conformidad firmada por el jefe de Cobranza Coactiva, quien actúa como product owner.

- Pruebas de usuario (UAT): se realizarán en horario coordinado (2 horas semanales) con al menos dos notificadores de campo y un administrador. Se simularán eventos reales (publicación de DatosActualizados, registro de VisitaRegistrada).

- Informe mensual de avance al gerente municipal, incluyendo:

  - Sprints completados y entregables aceptados.

  - Métricas del broker (eventos procesados, latencia, errores).

  - Estado de riesgos y acciones de mitigación.

- Gestión de la deuda técnica: Al final de cada sprint se reserva 1 hora para refactorización y mejora de la comunicación por eventos.

### 13.3 Gestión de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos inconsistentes en Oracle | Alta | Alto | ETL en Python con validaciones, logs detallados y publicación de evento ErrorETL. Limpieza previa acordada con TI municipal. |
| Falta de acceso a API de ArcGIS | Media | Crítico | Plan B: Leaflet + OpenStreetMap. El evento MapaBaseCambiado permite conmutar sin redescarga total. |
| Resistencia del personal de campo | Media | Alto | Capacitación práctica en la app desktop Python, mostrar ahorro de tiempo. Involucrarlos en pruebas de evento RutaOptimizadaActualizada. |
| Rendimiento lento en geolocalización | Media | Medio | Caché de mapas en cliente web (PHP) y escritorio (Python). Consultas asíncronas a PostGIS. Uso de eventos ActualizacionParcial para no recargar todo el mapa. |
| Caída del broker de eventos (Redis/RabbitMQ) | Baja | Alto | Broker en modo cluster o con persistencia. Mecanismo de reintento y cola de respaldo. Eventos críticos se almacenan localmente en desktop hasta reconexión. |
| Incompatibilidad entre eventos Python y PHP | Media | Medio | Definición estricta de esquemas JSON (versión por evento). Validación automática en CI/CD. Pruebas de integración entre servicios en cada sprint. |

## 14. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Duración total: 4 meses (16 semanas)
Inicio: 16 de marzo de 2026
Fin: 24 de junio de 2026

| Actividad / Sprint | Mar (semanas 1-2) | Abr (semanas 3-6) | May (semanas 7-10) | Jun (semanas 11-16) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Preparación (broker, repos, backlog) | X |  |  |  |
| Sprint 1 – ETL Python + evento DatosActualizados | X |  |  |  |
| Sprint 2 – Web PHP (login + mapa base + ArcGIS) |  | X |  |  |
| Sprint 3 – Desktop Python (suscripción a eventos + registro de visitas) |  | X |  |  |
| Sprint 4 – Escala de colores y mapa de calor (web + desktop) |  |  | X |  |
| Sprint 5 – Segmentación + rutas optimizadas (evento NuevaRutaOptimizada) |  |  | X |  |
| Sprint 6 – Dashboards ejecutivos + reportes (web) |  |  | X |  |
| Sprint 7 – Pruebas de integración, ajustes de eventos y rendimiento |  |  |  | X |

## 15. HITOS DE ENTREGABLES

| Entregable | Fecha estimada |
| --- | --- |
| Configuración del broker de eventos y repositorios | 27/03/2026 |
| Servicio ETL funcional (Python) + evento DatosActualizados | 10/04/2026 |
| Aplicación web PHP con login y visor básico ArcGIS | 24/04/2026 |
| Aplicación desktop Python (suscripción y registro de visitas) | 08/05/2026 |
| Mapa de calor con escala de colores (web y desktop) | 22/05/2026 |
| Segmentación de deudores y rutas optimizadas | 05/06/2026 |
| Dashboards ejecutivos y reportes descargables | 12/06/2026 |
| Sistema integrado, pruebas de eventos y ajustes de rendimiento | 19/06/2026 |
| Acta de conformidad UAT, manuales, capacitación y despliegue final | 24/06/2026 |

## 16. PLANTEAMIENTO DE APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto total del proyecto asciende a S/ 23,720.00 (costos para el equipo de desarrollo), financiado con el pago único de S/ 30,000.00 que realiza la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. A continuación, se detalla cómo se aplican los recursos durante los 4 meses de ejecución.

### Estructura de Aplicación del Presupuesto

| Concepto | Monto (S/) | Aplicación / Periodicidad |
| --- | --- | --- |
| Costos Generales | 520.00 | Materiales de oficina (papel, lapiceros, folders) e insumos de impresión (tinta negra y a color) – distribuidos mensualmente. |
| Costos Operativos | 1,000.00 | Internet de banda ancha (S/600) y energía eléctrica (S/400) – pagos mensuales durante los 4 meses. |
| Costos del Ambiente | 3,000.00 | VPS (S/1,000), licencia ArcGIS for Developers (S/1,600) y API de Google Maps (S/400) – pagos mensuales o suscripciones. |
| Costos de Personal | 19,200.00 | Remuneración de 4 integrantes (S/1,200 c/u × 4 meses) – pago quincenal o mensual según acuerdos internos. |
| Total Costos | 23,720.00 |  |
| Ingreso por pago único | 30,000.00 |  |
| Margen operativo del equipo | 6,280.00 | Reserva para contingencias, refinanciamiento o reinversión. |

### Calendario de Desembolsos (Municipalidad → Equipo)

| Hito | Porcentaje | Monto (S/) | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma de contrato | 40% | 12,000.00 | Inicio del proyecto (semana 1) |
| Entrega de prototipo funcional (Mes 2) | 30% | 9,000.00 | Fin del Sprint 4 (aprox. mayo 2026) |
| Entrega final del sistema (Mes 4) | 30% | 9,000.00 | Fin del proyecto (junio 2026) |

### Mecanismo de Control de Gastos

- Se llevará un libro de caja / flujo de caja actualizado semanalmente, disponible para el product owner.

- Los gastos de ambiente (VPS, licencias) se pagan directamente desde una cuenta de proyecto para evitar retrasos.

- Los costos de personal se liquidan previa presentación de entregables aceptados.

- Cualquier desviación superior al 5% en una partida requerirá aprobación del gestor de proyecto y justificación ante la municipalidad.

Este planteamiento garantiza que los recursos se ejecuten de manera oportuna, transparente y alineada con los hitos del cronograma.

## 17. PRESUPUESTO

Resumen de costos del proyecto (para el equipo de desarrollo)

| Concepto | Costo total (S/) |
| --- | --- |
| Costos generales (materiales oficina, impresión) | 520.00 |
| Costos operativos (internet, electricidad) | 1,000.00 |
| Costos del ambiente (VPS, ArcGIS, Google Maps API) | 3,000.00 |
| Costos de personal (4 roles × S/1,200 × 4 meses) | 19,200.00 |
| COSTO TOTAL | 23,720.00 |

Ingreso acordado con la municipalidad: S/ 30,000.00
Forma de pago:

- 40% al inicio (firma de contrato) – S/ 12,000.00

- 30% a la entrega del prototipo funcional (mes 2) – S/ 9,000.00

- 30% a la entrega final (mes 4) – S/ 9,000.00

Margen operativo del equipo: S/ 6,280.00

## 18. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Según el Informe de Factibilidad (FD01), se concluye que el proyecto es:

### a) Factibilidad Técnica – ALTA

- La infraestructura existente (servidor Oracle, PCs con Windows 10/11) es suficiente.

- Tecnologías maduras: PHP 8.x con Slim Framework 4, Vue 3, PostgreSQL/PostGIS, ArcGIS Maps SDK for JavaScript 4.x, Google Maps API.

- Estrategia de separación en VPS con PostgreSQL y conexión a Oracle en modo solo lectura es segura y eficiente.

### b) Factibilidad Económica – VIABLE

- El pago único de S/ 30,000.00 cubre los costos totales estimados de S/ 23,720.00, generando un margen operativo positivo de S/ 6,280.00.

- Estructura de pagos (40%-30%-30%) garantiza el flujo de caja durante los 4 meses de trabajo.

### c) Factibilidad Operativa – ALTA

- Se alinea con procesos actuales del área de cobranza coactiva.

- Cuenta con plan de capacitación diferenciado por roles (2 días admin, 1 día campo).

- Transición del mapa físico al digital es mínimamente invasiva.

### d) Factibilidad Legal – ALTA

- Respeta Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733).

- Utiliza software con licencias legales (ArcGIS, Google Maps API).

- Contempla cesión total de derechos de propiedad intelectual a la municipalidad.

### e) Factibilidad Social – POSITIVA

- Involucra al personal en pruebas de usuario para reducir resistencia.

- Contribuye a ODS 8 (Trabajo Decente), ODS 16 (Instituciones Sólidas) y ODS 9 (Innovación).

- Reduce estigmatización de zonas mediante transparencia objetiva.

### f) Factibilidad Ambiental – POSITIVA

- Reduce uso de papel (más de 2,600 hojas/año), alineado con ODS 12.

- Optimiza combustible y reduce emisiones CO2, alineado con ODS 13 y ODS 11.

- Migración de sistema físico a digital (eficiencia energética).

## 19. EVALUACIÓN FINANCIERA

La evaluación financiera se realiza desde la óptica de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva como entidad inversora. El objetivo es determinar si el pago único de S/ 30,000.00 por el desarrollo e implementación de Neplatic se justifica frente al flujo de beneficios que el sistema generará durante una vida útil estimada de tres años. El costo de oportunidad del capital (COK) se fija en 10% anual.

### Flujo de Caja Neto Proyectado

| Concepto | Año 0 (2026) | Año 1 (2027) | Año 2 (2028) | Año 3 (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahorro operativo | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| Incremento de recaudación | 0.00 | 2,825.00 | 5,650.00 | 5,650.00 |
| Total Beneficios | 0.00 | 17,225.00 | 20,050.00 | 20,050.00 |
| Inversión (pago único) | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flujo de Caja Neto | -30,000.00 | +17,225.00 | +20,050.00 | +20,050.00 |

### Indicadores Financieros

#### 1. Valor Actual Neto (VAN)

VAN=−30,000+17,225/(1.10)^1+20,050/(1.10)^2+20,050/(1.10)^3

VAN=−30,000+15,659.09+16,570.25+15,063.86=S/17,293.20

Interpretación: VAN > 0, el proyecto genera una ganancia neta de S/ 17,293.20 en valor actual. Se acepta.

#### 2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Se resuelve la ecuación:

0=−30,000+17,225/(1+TIR)^1+20,050/(1+TIR)^2+20,050/(1+TIR)^3​

TIR ≈ 14.85%
Interpretación: TIR (14.85%) > COK (10%). La rentabilidad del proyecto es superior al costo de oportunidad. Se acepta.

#### 3. Relación Beneficio/Costo (B/C)

B=15,659.09+16,570.25+15,063.86=47,293.20

C=30,000.00

B/C=47,293.20/30,000.00=1.58

Interpretación: Por cada sol invertido, la municipalidad recibe S/ 1.58 en beneficios actualizados. Se acepta.

### Conclusión del Análisis Financiero

El proyecto Neplatic es financieramente viable para la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. Los tres indicadores son positivos y robustos:

- VAN = S/ 17,293.20 → genera valor por encima de la inversión.

- TIR = 14.85% → supera el 10% del costo de oportunidad.

- B/C = 1.58 → retorno superior al capital invertido.

La inversión única de S/ 30,000 se recupera en menos de dos años (período de recuperación aproximado de 1.8 años) y produce beneficios operativos y recaudatorios sostenidos durante toda la vida útil del sistema, sin considerar los valiosos beneficios intangibles (transparencia, equidad, modernización).

## ANEXO 01 – REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

| ID | Descripción del Requerimiento Funcional |
| --- | --- |
| RF-01 | Módulo ETL automatizado para extracción, transformación y carga de datos desde Oracle hacia PostgreSQL/PostGIS. |
| RF-02 | Visor geográfico del distrito de Ciudad Nueva con capas de ArcGIS Maps SDK for JavaScript 4.x y Google Maps API. |
| RF-03 | Representación de niveles de morosidad mediante escala de colores: Rojo (coactiva), Guinda (ordinaria), Azul/Negro (sin proceso). |
| RF-04 | Mapa de calor interactivo con deuda agregada por manzana, sector o lote, generado en tiempo real según concentración de deuda acumulada. |
| RF-05 | Segmentación de contribuyentes morosos por rango de monto, tipo de tributo, antigüedad de deuda y etapa de cobranza. |
| RF-06 | Algoritmo configurable de priorización para generar rutas de notificación optimizadas según concentración territorial de morosidad. |
| RF-07 | Interfaz simplificada para Usuario Normal (Campo) que muestre la ruta asignada y permita registrar el resultado de cada visita: "Notificado", "Ausente", "Se mudó", "Fallecido" o "Dirección incorrecta". |
| RF-08 | Dashboard gerencial con KPIs en tiempo real: evolución de tasa de morosidad, montos recaudados por sector y efectividad de notificaciones. |
| RF-09 | Generación y descarga de reportes en formato PDF y Excel con información del dashboard y listados de segmentación. |
| RF-10 | Eje temporal para comparar el estado de la morosidad entre periodos (mensual, trimestral, anual). |
| RF-11 | Gestión de cuentas de usuario: crear, modificar, dar de baja y asignar roles (Admin o Normal). |
| RF-12 | Autenticación obligatoria mediante usuario y contraseña, con control de acceso diferenciado según rol. |
| RF-13 | Aplicación desktop que permite ejecución manual y monitoreo de procesos ETL, administración de usuarios mediante RBAC, optimización de rutas y generación de reportes gerenciales. |
| RF-14 | Registro automatizado de coordenadas geográficas al momento de la visita para auditar y mapear los resultados de la notificación en el visor geográfico central. |
| RF-15 | Almacenamiento de resultados de campo en un historial de respaldo a nivel de caché para garantizar persistencia en zonas sin cobertura. |