UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Neplatic: Sistema Georeferencial de Identificación en Tiempo Real de los Niveles de Morosidad en la Municipalidad de Ciudad Nueva

Curso: Programación Web I

Docente: Ing. Tito Fernando Ale Nieto

Integrantes:

Halanocca Rojas, Usher Damiron			(2023076795)

LLica Mamani, Jimmy Mijair 				(2023076789)

Pacompía Ortiz, Abel Fernando 				(2023076797)

Perez Peralta, Fabrizio Salvador Elias 		(2023077476)

Dongo Palza, Manuel Andree

Tacna – Perú

2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | FSEPP JMLM UDHR AFPO |  |  | 22/04/2026 | Versión Original |
| 2.0 | FSEPP JMLM UDHR AFPO |  |  | 29/04/2026 | Reorganización de información |
| 2.1 | FSEPP JMLM UDHR AFPO |  |  | 14/05/2026 | Levantamiento de correcciones |

Neplatic: Sistema Georeferencial de Identificación en Tiempo Real de los Niveles de Morosidad en la Municipalidad de Ciudad Nueva

Informe de Factibilidad

Versión 2.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | FSEPP JMLM UDHR AFPO |  |  | 22/04/2026 | Versión Original |
| 2.0 | FSEPP JMLM UDHR AFPO |  |  | 29/04/2026 | Reorganización de información |
| 2.1 | FSEPP JMLM UDHR AFPO |  |  | 14/05/2026 | Levantamiento de correcciones |

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	6

2. Riesgos	8

4. Estudio de Factibilidad	11

a. Factibilidad Técnica	11

b. Factibilidad Económica	12

c. Factibilidad Operativa	16

d. Factibilidad Legal	17

e. Factibilidad Social	18

f. Factibilidad Ambiental	19

5. Análisis Financiero	20

6. Conclusiones	25

Informe de Factibilidad

#### 1. Descripción del Proyecto

1.1. Nombre del proyecto
Neplatic: Sistema Georeferencial de Identificación en Tiempo Real de los Niveles de Morosidad en la Municipalidad de Ciudad Nueva.

1.2. Duración del proyecto
Fecha de Inicio: 16 de marzo de 2026
Fecha de Fin: 24 de junio de 2026
Duración Total: 4 meses.

1.3. Descripción
El proyecto Neplatic es una plataforma digital interactiva de visualización y análisis georeferencial de la morosidad tributaria, diseñada específicamente para la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de Tacna. La solución integrará la base de datos Oracle existente del Sistema de Recaudación Tributaria (desarrollado en Visual Fox Pro) con un visor geográfico interactivo usando ArcGIS y la API de Google Maps. El sistema permitirá visualizar en tiempo real, sobre el plano catastral del distrito (dividido en sectores, manzanas y/o lotes), los niveles de morosidad mediante una escala de colores (negro/azul para sin proceso, guinda para ordinaria, rojo para coactiva), diferenciando etapas de cobranza y montos de deuda. Esto permitirá a gerentes y personal de campo optimizar las notificaciones y las estrategias de recaudación, abordando desafíos como la dispersión geográfica de deudores y la falta de segmentación.

1.4. Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Implementar la visualización y el análisis de la distribución geográfica y sectorial de la morosidad tributaria, con el fin de optimizar las estrategias de cobranza y mejorar la recaudación en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva.

1.4.2 Objetivos Específicos

- OE1. Georreferenciación y focalización territorial de la morosidad para visualizar la concentración de deudas mediante mapas de calor, identificar zonas críticas y patrones de incumplimiento, y optimizar la asignación de recursos de cobranza en campo.

- OE2. Segmentación de contribuyentes y monitoreo temporal para clasificar a los deudores por nivel de deuda, antigüedad y tipo de tributo, y habilitar el seguimiento de la evolución de la morosidad en el tiempo para evaluar tendencias e impacto de campañas.

- OE3. Soporte a la toma de decisiones y transparencia, para proveer dashboards ejecutivos y reportes descargables que faciliten decisiones estratégicas, así como la formulación de políticas tributarias, y de esta forma garantizar la rendición de cuentas ante autoridades y ciudadanía.

- OE4. Integración de la base tributaria con plataformas GIS, para consolidar los datos del Oracle municipal con herramientas ArcGIS y Google Maps API, y así desplegarlos en un aplicativo web que automatice la visualización, el análisis espacial y la priorización de cobranza.

#### 2. Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos inconsistentes en la BD Oracle. | Alta | Alto | Implementar un robusto proceso ETL con validaciones y logs de error. Se acordará con la municipalidad un diccionario de datos para asegurar una integridad del 95%. |
| Oposición o desinterés del personal de cobranza coactiva. | Media | Alto | Involucrar al personal en las pruebas de usuario. Desarrollar una interfaz intuitiva y un módulo de capacitación específico para demostrar cómo la herramienta reduce su carga de trabajo en campo. |
| Problemas de rendimiento con la geolocalización en tiempo real. | Media | Medio | Optimizar las consultas georeferenciales en la base de datos y generar caché de mapas base. Cargar datos de morosidad mediante servicios asíncronos para no bloquear la interfaz. |

#### 3. Análisis de la Situación actual

3.1. Planteamiento del problema

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de Tacna gestiona los pagos tributarios del Área de Cobranza Coactiva mediante un sistema legacy (Sistema de Recaudación Tributaria Municipal), desarrollado en Visual Fox Pro sobre una base de datos Oracle, y aunque este sistema gestiona el módulo de caja, carece de herramientas de inteligencia geográfica, ya que el personal de notificaciones utiliza un mapa físico y divisiones en sectores de forma manual, lo que genera ineficiencia al no poder identificar visualmente las zonas con mayor concentración de morosidad.

Esto desemboca en una causa directa: la asignación de recursos humanos para notificaciones no está priorizada por impacto recaudatorio, sino por inercia operativa, por lo que no se puede identificar de forma inmediata el porcentaje de morosidad, lo que impide que los gerentes tomen decisiones estratégicas basadas en datos, siendo la consecuencia final una baja efectividad en las acciones de cobranza y una morosidad estancada o en aumento, afectando así la liquidez de la municipalidad para ejecutar servicios básicos como limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo, los cuales se financian principalmente de los arbitrios municipales.

El árbol de problemas permite identificar las principales causas que originan la ineficiente gestión de morosidad tributaria en Ciudad Nueva, comenzando por la tecnología obsoleta, ya que la municipalidad utiliza un sistema antiguo desarrollado en Visual Fox Pro conectado a una base de datos Oracle, y aunque cumple funciones básicas de recaudación, no cuenta con herramientas modernas de análisis geográfico ni con integración directa a plataformas como ArcGIS o Google Maps, limitando así la capacidad institucional para visualizar la morosidad mediante mapas digitales, identificar zonas críticas y apoyar la toma de decisiones en tiempo real.

A esto se suman los procesos manuales, pues diversas actividades relacionadas con la cobranza tributaria se realizan de forma manual, entre ellas la elaboración de reportes en Excel, la planificación de notificaciones y la diferenciación de contribuyentes según su etapa de cobranza, generando demoras, duplicidad de trabajo y mayor probabilidad de errores, además de que al depender de hojas de cálculo y registros estáticos, la información no se actualiza de manera inmediata, limitando así la eficiencia operativa del área de cobranza.

Asimismo, el personal carece de herramientas digitales, especialmente los notificadores de campo, quienes no cuentan con una aplicación web, geolocalización ni historial verificable de visitas, lo que dificulta la organización eficiente de las rutas de notificación, produciendo pérdidas de tiempo, visitas improductivas y dificultades para atender adecuadamente grandes volúmenes de contribuyentes morosos.

Por otro lado, los datos georreferenciales son insuficientes, ya que la información tributaria no se encuentra adecuadamente vinculada con datos geográficos del distrito, impidiendo contar con una visualización clara de la morosidad por sectores, manzanas, vías o lotes, y la falta de historial georreferenciado también limita el análisis de patrones territoriales y dificulta la priorización de acciones de cobranza en las zonas con mayor concentración de deuda.

Finalmente, la organización carece de indicadores, pues la gestión municipal no dispone de indicadores gerenciales actualizados y visuales que permitan evaluar el estado real de la morosidad tributaria, y la ausencia de tableros de control en tiempo real, reportes dinámicos y escalas de colores estandarizadas ocasiona que los responsables de la cobranza tomen decisiones con información limitada, reduciendo así la capacidad de planificar campañas tributarias, medir resultados y distribuir de manera eficiente los recursos humanos y logísticos.

3.2. Consideraciones de hardware y software

Se analiza la infraestructura existente y la requerida. Se ha confirmado que la municipalidad cuenta con un servidor donde reside la base de datos Oracle, el cual es técnicamente útil como fuente de datos, pero no debe ser sobrecargado con el nuevo sistema de visualización. Por lo tanto, se propone un modelo de dos capas.

Hardware Existente (Útil):

- Servidor con base de datos Oracle (fuente de datos principal).

- Computadoras de escritorio de los usuarios administrativos.

Hardware/Software Propuesto (Para la nueva solución):

El gerente ha dado el visto bueno para la adquisición de las siguientes tecnologías, por ser técnicamente las más adecuadas:

- Backend y Lógica de Negocio: Python y PHP con Laravel. Ambos garantizan una conexión segura y robusta con la base de datos Oracle.

- Base de Datos de Trabajo (ETL): PostgreSQL + PostGIS. Se utilizará para cruzar datos tributarios con capas geográficas sin afectar la base de origen, facilitando las consultas de mapa de calor.

- Visualización Geográfica:

  - Backend GIS: ArcGIS Server/Online para la gestión de capas del distrito (sectores, manzanas, vías).

  - Frontend GIS: API de ArcGIS para PHP y Google Maps API para geocodificación y visualización de calles. Se implementará la mezcla de colores (negro/azul para sin proceso, guinda para ordinaria, rojo para coactiva) mediante un renderizador personalizado.

- Servidor de Aplicaciones Web: Un VPS con sistema operativo Linux (Ubuntu Server) con al menos 4 vCPUs, 8 GB de RAM y 100 GB SSD para alojar la aplicación y la base de datos PostgreSQL.

- Computadoras Cliente: Las estaciones de trabajo existentes son suficientes, ya que el sistema es web. Se requiere que cuenten con navegadores actualizados (Chrome/Firefox) y conexión a internet.

#### 4. Estudio de Factibilidad

A continuación, se detalla el estudio de factibilidad realizado para determinar la viabilidad del proyecto Neplatic, considerando las limitaciones de un contrato de pago único por desarrollo, donde no se recibirán regalías por la recaudación generada. Este estudio fue aprobado por la gerencia municipal, dando el visto bueno para proceder con la adquisición de los componentes necesarios.

4.1. Factibilidad Técnica

Se evalúa la capacidad tecnológica de la municipalidad y la del equipo de desarrollo. La factibilidad técnica del proyecto es ALTA.

Tecnologías con las que cuenta la Municipalidad (Entorno Actual):

- Base de Datos: Oracle Database. Es el repositorio principal de la información tributaria. Es técnicamente compatible para integración mediante consultas de solo lectura (read-only).

- Equipos de Cómputo: PCs con sistema operativo Windows 10/11, acceso a internet y navegadores web modernos. Cumplen con los requisitos para ejecutar el sistema propuesto. La municipalidad ha confirmado que cuenta con una computadora designada para soportar el aplicativo de gestión.

Tecnologías a utilizar en el desarrollo (Propuesta por el equipo):
El gerente ha dado el visto bueno para la adquisición de las siguientes tecnologías, que serán detalladas en el costeo, por ser técnicamente las más adecuadas:

- Backend y Lógica de Negocio: Python y PHP con Laravel. Ambos garantizan una conexión segura y robusta con la BD Oracle.

- Base de Datos de Trabajo (ETL): PostgreSQL + PostGIS. Usada para cruzar datos tributarios con capas geográficas sin afectar la base de origen. Facilita las consultas de mapa de calor.

- Visualización Geográfica:

  - Backend GIS: ArcGIS Server/Online para la gestión de capas del distrito (sectores, manzanas, vías).

  - Frontend GIS: API de ArcGIS para PHP y Google Maps API para geocodificación y visualización de calles. Se implementará la mezcla de colores (negro/azul para sin proceso, guinda para ordinaria, rojo para coactiva) mediante un renderizador personalizado.

- Servidor: Un VPS con sistema operativo Linux (Ubuntu Server) con al menos 4 vCPUs, 8 GB de RAM y 100 GB SSD para alojar la aplicación y la base de datos PostgreSQL.

4.2. Factibilidad Económica

El análisis económico se centra únicamente en los costos que el equipo de desarrollo debe cubrir con el pago único recibido de la municipalidad. La factibilidad económica para el equipo de desarrollo es VIABLE si se ajusta al presupuesto de costos fijos.

4.2.1. Costos Generales
Incluyen los gastos de oficina y consumibles durante los 4 meses de desarrollo. No se adquieren nuevos equipos de cómputo, se utiliza el equipo de los integrantes.

Costo de materiales de oficina

| Concepto | Descripción del uso | Tipo de costo | Unidad de estimación | Tiempo | Costo mensual (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papel bond | Utilizado para imprimir borradores, avances, fichas de revisión, actas internas y documentos de trabajo del proyecto. | Consumible | Paquete mensual estimado | 4 meses | 25.00 | 100.00 |
| Material de escritura y revisión | Incluye lapiceros, resaltadores, notas adhesivas y marcadores usados para revisión de avances, correcciones y organización de observaciones. | Consumible | Conjunto mensual estimado | 4 meses | 15.00 | 60.00 |
| Material de organización documental | Incluye folders, clips, grapas, micas y sobres para ordenar entregables, anexos, evidencias y documentación impresa. | Consumible | Conjunto mensual estimado | 4 meses | 10.00 | 40.00 |
| Total materiales de oficina |  |  |  |  | 50.00 | 200.00 |

Costo de insumos de impresión

| Concepto | Descripción del uso | Tipo de costo | Unidad de estimación | Tiempo | Costo mensual (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta negra | Utilizada para imprimir informes preliminares, documentos técnicos, cronogramas, actas y avances del proyecto. | Consumible | Recarga o consumo mensual estimado | 4 meses | 45.00 | 180.00 |
| Tinta a color | Utilizada para imprimir diagramas, tablas, capturas, evidencias, árbol de problemas, gráficos y entregables finales. | Consumible | Recarga o consumo mensual estimado | 4 meses | 35.00 | 140.00 |
| Total insumos de impresión |  |  |  |  | 80.00 | 320.00 |

Resumen de costos generales

| Concepto | Descripción | Costo mensual (S/) | Tiempo | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiales de oficina | Insumos utilizados para la elaboración, revisión, organización y presentación de documentos del proyecto. | 50.00 | 4 meses | 200.00 |
| Insumos de impresión | Tinta utilizada para imprimir informes, avances, diagramas, evidencias y entregables finales. | 80.00 | 4 meses | 320.00 |
| Total costos generales |  | 130.00 | 4 meses | 520.00 |

Los costos generales del proyecto comprenden los materiales de oficina e insumos de impresión necesarios para la elaboración, revisión y presentación de los documentos técnicos y administrativos durante los cuatro meses de ejecución. Estos costos son de tipo consumible, por lo que se estiman de manera mensual. El monto total asciende a S/ 520.00, compuesto por S/ 200.00 en materiales de oficina y S/ 320.00 en insumos de impresión.

4.2.2. Costos Operativos durante el desarrollo
Costos de servicios necesarios para la operatividad del equipo durante el proyecto.

| Recurso operativo | Tipo | Uso dentro del proyecto | Tiempo | Costo mensual (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet de banda ancha | Servicio | Comunicación del equipo, reuniones virtuales, acceso a repositorios, consulta técnica, pruebas en la nube y envío de entregables. | 4 meses | 150.00 | 600.00 |
| Energía eléctrica | Servicio | Funcionamiento de computadoras, router, equipos de red y dispositivos usados para programación, documentación, pruebas y validación. | 4 meses | 100.00 | 400.00 |
| Total costos operativos |  |  |  | 250.00 | 1,000.00 |

Los costos operativos durante el desarrollo del proyecto comprenden los servicios básicos necesarios para garantizar la continuidad del trabajo del equipo durante los cuatro meses de ejecución. Estos costos incluyen el servicio de internet de banda ancha y el consumo de energía eléctrica, los cuales permiten realizar actividades de comunicación, coordinación, acceso a repositorios, programación, documentación, pruebas del sistema y entrega de avances. Estos costos son de tipo servicio, por lo que se estiman de manera mensual. El monto total asciende a S/ 1,000.00, compuesto por S/ 600.00 en internet de banda ancha y S/ 400.00 en energía eléctrica

4.2.3. Costos del Ambiente
Costos de infraestructura en la nube necesaria para el desarrollo, pruebas y despliegue final. No se considera dominio, ya que la municipalidad lo proveerá.

| Recurso del ambiente | Tipo | Uso dentro del proyecto | Tiempo | Costo mensual (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VPS 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD | Servicio cloud | Servidor virtual destinado al alojamiento de la aplicación web, base de datos de trabajo, servicios backend, pruebas funcionales y despliegue final del sistema. | 4 meses | 250.00 | 1,000.00 |
| Licencia ArcGIS for Developers | Software / suscripción | Herramienta utilizada para la gestión de capas geográficas, visualización de sectores, manzanas, lotes y análisis espacial de la morosidad tributaria. | 4 meses | 400.00 | 1,600.00 |
| API de Google Maps | Servicio cloud | Servicio empleado para la visualización de mapas, geocodificación, ubicación de contribuyentes y apoyo a la representación geográfica del sistema. | 4 meses | 100.00 | 400.00 |
| Total costos del ambiente |  |  |  | 750.00 | 3,000.00 |

Los costos del ambiente tecnológico corresponden a los recursos necesarios para implementar, probar y desplegar el sistema durante los cuatro meses de ejecución del proyecto. El VPS permitirá alojar la aplicación y sus servicios principales; ArcGIS será utilizado para el manejo de capas geográficas y análisis espacial; mientras que la API de Google Maps apoyará la visualización cartográfica y georreferenciación de ubicaciones.

4.2.4. Costos de Personal
Gastos por el recurso humano del equipo de desarrollo. Roles y horario de trabajo (medio tiempo, 20 horas/semana).

Costos de personal del proyecto

| Rol | Responsable | Función principal | Tiempo | Costo mensual (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestor de proyecto / Analista | Fabrizio Perez Peralta | Planificación, análisis de requerimientos, coordinación del equipo y seguimiento de entregables. | 4 meses (80 horas mensuales) (20 horas semanales) (4 horas diarias) | 1,200.00 (80 horas mensuales x S/ 15.00 la hora) | 4,800.00 (Costo mensual x tiempo: 4 meses) |
| Desarrollador Backend / ETL | Usher D. Halanocca Rojas | Desarrollo de la lógica del sistema, integración con base de datos Oracle y procesos de extracción, transformación y carga de datos. | 4 meses (80 horas mensuales) (20 horas semanales) (4 horas diarias) | 1,200.00 (80 horas mensuales x S/ 15.00 la hora) | 4,800.00 (Costo mensual x tiempo: 4 meses) |
| Desarrollador Frontend / Web | Jimmy M. Llica Mamani | Desarrollo de la interfaz web, visualización de datos, integración con mapas y experiencia de usuario. | 4 meses (80 horas mensuales) (20 horas semanales) (4 horas diarias) | 1,200.00 (80 horas mensuales x S/ 15.00 la hora) | 4,800.00 (Costo mensual x tiempo: 4 meses) |
| Analista de calidad / Documentador | Abel Fernando Pacompía Ortiz | Elaboración de documentación técnica, pruebas funcionales, control de calidad y validación de entregables. | 4 meses (80 horas mensuales) (20 horas semanales) (4 horas diarias) | 1,200.00 (80 horas mensuales x S/ 15.00 la hora) | 4,800.00 (Costo mensual x tiempo: 4 meses) |
| Total costos de personal |  |  |  |  | 19,200.00 |

Los costos de personal representan el mayor componente del presupuesto del proyecto, debido a que el desarrollo del sistema requiere actividades de análisis, programación, integración de datos, pruebas, documentación y gestión. Se considera un costo mensual de S/ 1,200.00 por integrante durante cuatro meses, bajo una modalidad de trabajo a medio tiempo. El monto total asciende a S/ 19,200.00, distribuido entre los cuatro roles principales del equipo de desarrollo.

4.2.5. Costos Totales del Desarrollo del Sistema
Resumen de la inversión total que el equipo debe costear para la ejecución del proyecto.

| Concepto de Costo | Monto Total (S/) |
| --- | --- |
| Costos Generales | 520.00 |
| Costos Operativos durante el desarrollo | 1,000.00 |
| Costos del Ambiente | 3,000.00 |
| Costos de Personal | 19,200.00 |
| Costo de Reservas | 6,280.00 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | 30,000.00 |

El costo final del proyecto es de S/ 23,720.00. Se ha acordado con la Municipalidad de Ciudad Nueva un pago único por el proyecto de S/ 30,000.00, el cual será cancelado en tres armadas contra entregables: 40% al inicio (firma de contrato), 30% a la entrega del prototipo funcional (Mes 2) y 30% a la entrega final (Mes 4).

4.3. Factibilidad Operativa

El sistema Neplatic ha sido diseñado para integrarse de manera armoniosa al flujo de trabajo actual del Área de Cobranza Coactiva, potenciándolo en lugar de reemplazarlo de forma disruptiva. La factibilidad operativa se sustenta en los siguientes puntos:

- Capacidad del Cliente para Operar el Sistema:
La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva cuenta con una estructura organizacional y personal calificado que garantiza la operación del sistema. El Área de Cobranza Coactiva dispone de notificadores con experiencia en campo, y el Área de TI posee el conocimiento técnico para mantener la conectividad con el servidor Oracle. Se ha planificado un plan de capacitación diferenciado por roles: 2 días para usuarios administradores (gerentes y jefes de unidad) y 1 día para usuarios normales (personal de campo), asegurando que todo el personal pueda utilizar las funcionalidades básicas y avanzadas del sistema desde el primer día de operación. Se entregará, además, un manual de usuario detallado y un manual de administración del sistema.

- Impacto en los Usuarios y Procesos:
La transición del mapa físico al digital es mínimamente invasiva. El personal de campo, en lugar de recibir un mapa estático y listados en papel, recibirá una tablet o smartphone con la web Neplatic, que les mostrará su ruta priorizada del día, basada en los colores de morosidad (rojo, guinda, azul) que ya conocen conceptualmente. Esto no solo facilita la adopción, sino que reduce el tiempo de planificación de horas a minutos y elimina el riesgo de error humano al traspasar datos manualmente. Para los gerentes, el dashboard reemplaza los informes estáticos en Excel por un tablero de control en tiempo real, mejorando la velocidad y calidad de las decisiones.

- Lista de Interesados (Stakeholders) y su Impacto:

  - Gerente Municipal y Jefe de Cobranza Coactiva (Usuarios Admin): Son los principales beneficiarios estratégicos. Recibirán dashboards y reportes visuales que les permitirán diseñar políticas (amnistías, incentivos), monitorear la efectividad de la cobranza y rendir cuentas al concejo municipal de forma transparente.

  - Personal de Campo / Notificadores (Usuarios Normales): Su trabajo diario se optimiza. Pasan de usar un mapa físico a una aplicación web que les guía hacia las zonas de mayor prioridad, optimizando sus rutas y permitiéndoles registrar el resultado de la notificación in situ, lo que alimenta el sistema en tiempo real.

  - Área de TI de la Municipalidad: Responsable de la correcta comunicación del servidor Oracle con el nuevo VPS y del mantenimiento de los usuarios. Recibirán un traspaso de conocimiento completo sobre el motor ETL y la arquitectura del sistema para asegurar el soporte a largo plazo, garantizando la sostenibilidad operativa.

  - Contribuyentes: Aunque no son usuarios directos, se benefician de una gestión más justa y eficiente. La focalización evita notificaciones masivas e innecesarias, priorizando a los grandes deudores y permitiendo una comunicación más personalizada con aquellos en etapa ordinaria.

  - Concejo Municipal: Recibirán reportes de transparencia más claros para fiscalizar la gestión recaudatoria.

Los beneficios operativos tangibles son inmediatos: una reducción drástica en el tiempo de planificación de notificaciones (de 10 horas semanales a 1 hora) y la eliminación del uso de mapas físicos que se volvían obsoletos en días, agilizando la actualización de datos y focalizando los recursos humanos y logísticos donde realmente generan un retorno.

4.4. Factibilidad Legal

El proyecto es legalmente factible, ya que su diseño e implementación se adhieren estrictamente a las normativas peruanas vigentes, sin generar ningún conflicto regulatorio.

- Protección de Datos Personales: El sistema no expondrá información sensible de los contribuyentes a usuarios no autorizados. La base de datos de trabajo (PostgreSQL) replicará únicamente la información de deuda tributaria y datos catastrales, que tienen carácter de información pública o semipública según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N.º 27806). En caso de que alguna capa de visualización sea de acceso público, los datos se anonimizarán y agregarán por manzana o sector, cumpliendo rigurosamente con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.º 29733) y su reglamento. El acceso a datos individualizados estará restringido por roles (admin y normal) y protegido con credenciales seguras.

- Software y Licencias: Se utilizarán las APIs de ArcGIS y Google Maps bajo sus propios términos de servicio, adquiriendo las licencias de desarrollo necesarias que se detallan en los costos del proyecto. Tanto PostgreSQL, PostGIS como el framework de desarrollo (Python/PHP) son de código abierto o de uso gratuito, lo que elimina riesgos legales por uso de software no licenciado.

- Propiedad Intelectual y Cesión de Derechos: El contrato de desarrollo estipulará de manera explícita la cesión total y permanente de los derechos de autor sobre el código fuente y la documentación del sistema a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, una vez realizado el pago final del proyecto (modelo de pago único). Esto habilita legalmente a la municipalidad para usar, modificar, mantener y escalar el sistema sin ninguna restricción o dependencia futura del equipo desarrollador, cumpliendo con la normativa de contrataciones del estado para la adquisición de software.

- Conducta de Negocio y Adquisiciones: El proyecto no implica ninguna práctica que viole la libre competencia o las leyes de empleo. El equipo de desarrollo es un grupo de estudiantes que actúa como proveedor independiente, y todos los costos y pagos son transparentes y están documentados.

4.5. Factibilidad Social

La implementación de Neplatic tendrá un impacto social positivo, aunque requerirá una gestión del cambio cuidadosa, especialmente con el personal de campo.

- Clima Político y Organizacional: Inicialmente, podría existir un clima de desconfianza o temor entre el personal de notificaciones, quienes podrían percibir la herramienta de monitoreo georreferenciado como un mecanismo de fiscalización de su desempeño o de sus tiempos en campo. Para mitigar esto, la factibilidad social se sustenta en un plan de comunicaciones internas que se ejecutará desde el inicio del proyecto, donde se presentará la herramienta como un instrumento de apoyo a su labor, diseñado para reducir su carga de trabajo manual y facilitarles la localización de contribuyentes, no para sancionarlos. De esta manera, se contribuye directamente al ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), específicamente a su meta de proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros, al disipar el temor a una fiscalización punitiva y priorizar el bienestar psicosocial del personal. Se realizarán talleres de co-creación durante el desarrollo para incorporar su retroalimentación.

- Códigos de Conducta y Ética: El equipo de desarrollo se adhiere a un código de ética que garantiza que el sistema no será diseñado para estigmatizar zonas geográficas del distrito como "zonas de morosos" de forma peyorativa, sino para una gestión eficiente y objetiva de recursos públicos. La escala de colores es una herramienta técnica de priorización, no un juicio social. La transparencia que el sistema provee también empodera a la ciudadanía al permitir que las autoridades justifiquen sus decisiones de cobranza con datos objetivos y geoespaciales, reduciendo la percepción de arbitrariedad o favoritismo. Esta aproximación se alinea con el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), en particular con la meta de crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, garantizando a la vez el acceso público a la información sin discriminación por ubicación geográfica.

- Influencia Cultural: Culturalmente, la resistencia al cambio desde un sistema manual basado en papel a uno digital es un factor conocido. Se abordará esta influencia con capacitaciones prácticas y "días de sombra", donde un desarrollador acompañará a un notificador en campo para entender su flujo real y demostrar in-situ las ventajas de la aplicación web, asegurando que la tecnología se adapte a la cultura organizacional y no al revés. Este enfoque de innovación inclusiva se conecta con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), promoviendo el acceso a tecnologías de la información y comunicaciones desde una perspectiva centrada en las personas, reduciendo la brecha digital interna y construyendo capacidades locales para la transformación digital.

4.6. Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental del proyecto es positivo, aunque indirecto y de escala local. Se alinea con las políticas de "Cero Papel" y modernización del estado.

- Reducción de la Huella de Carbono y Residuos Sólidos: El beneficio ambiental más directo es la drástica reducción del consumo de papel, cartuchos de tinta y tóner, al eliminar la necesidad de imprimir mapas físicos catastrales, planos de sectores y listados masivos de contribuyentes de manera diaria y semanal. Se estima que solo en la planificación de notificaciones se dejarán de imprimir alrededor de 50 páginas por semana, lo que equivale a un ahorro de más de 2,600 hojas de papel al año y sus insumos asociados. Esto no solo reduce la generación de residuos sólidos, sino que también evita la contaminación química por la disposición de cartuchos. En este sentido, el proyecto contribuye directamente al ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), específicamente a la meta de reducir considerablemente la generación de desechos mediante la prevención y el uso eficiente de los recursos naturales.

- Eficiencia Energética y de Combustible: La optimización de rutas de notificación en campo, generada por el módulo de priorización, contribuye a una menor huella de carbono. Al dirigir a los vehículos municipales hacia zonas de alta morosidad de forma inteligente, se evitan recorridos innecesarios, lo que se traduce en un ahorro en el consumo de combustible fósil y una reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta mejora en la eficiencia logística representa una contribución concreta al ODS 13 (Acción por el Clima), apoyando la capacidad institucional para la mitigación del cambio climático, así como al ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), al reducir el impacto ambiental negativo per cápita de la gestión municipal.

- Infraestructura Digital vs. Física: La migración de un sistema basado en activos físicos (grandes mapas impresos, archivadores de listados) a uno basado en servicios en la nube (VPS) también representa un cambio positivo. Aunque los data centers consumen energía, la eficiencia de un servidor moderno es inmensamente superior al gasto agregado de recursos físicos que reemplaza, especialmente en papel, transporte y almacenamiento, alineándose así con las metas de eficiencia energética del ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante).

#### 5. Análisis Financiero

El análisis financiero se aborda desde la óptica de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de Tacna como única entidad inversora. El objetivo es determinar si el pago único de S/ 30,000.00 por el desarrollo e implementación de Neplatic se justifica frente al flujo de beneficios que el sistema generará durante una vida útil estimada de tres años. El costo de oportunidad del capital (COK) se fija en 10 % anual, reflejo de la tasa pasiva que la municipalidad podría obtener con un riesgo similar.

Sobre esa base, los beneficios tangibles y los ahorros se cuantifican con un criterio deliberadamente conservador, empezando a materializarse en el Año 1 (2027), una vez que la plataforma esté completamente operativa. La deuda total en cartera asciende a S/ 3 000 000.00, pero la proyección de ingresos adicionales no se aplica sobre ese monto íntegro, sino únicamente sobre el 18.83 % (S/ 565 000.00), identificado como la porción con posibilidades reales de recuperación gracias a las capacidades del nuevo sistema. Con un esquema incremental de 0.5 % el primer año, 1.0 % el segundo y 1.0 % el tercero sobre esa base reducida, la Tasa Interna de Retorno (TIR) se sitúa en un realista 14.85 %, superando el COK y cumpliendo el criterio de viabilidad exigido.

Este enfoque prudente está directamente soportado por la focalización territorial, la segmentación de contribuyentes y el soporte a la toma de decisiones, que canalizan los esfuerzos hacia los deudores y las zonas con mayor capacidad de pago, evitando así expectativas irreales sobre la totalidad de la deuda.

5.1. Justificación de la Inversión

Para construir el flujo de caja proyectado, se cuantifican de forma detallada y conservadora los beneficios tangibles (ingresos) y los ahorros (menores egresos). Los beneficios se materializan a partir del Año 1 (2027), una vez que el sistema esté operativo al 100%.

5.1.1. Beneficios del Proyecto

A. Beneficios Tangibles (Cuantificables Anualmente)

Estos beneficios se traducen directamente en una reducción de egresos o un aumento de ingresos para la municipalidad.

A.1. Ahorro en Costos Operativos Directos (Egresos Evitados)

La implementación del sistema Neplatic automatiza la planificación territorial de la cobranza y consolida la información sobre una plataforma integrada, lo que elimina de inmediato una serie de gastos recurrentes.

| Concepto de Ahorro | Situación Actual (Sin Sistema) | Situación Propuesta (Con Neplatic) | Ahorro Anual Estimado (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impresión de material de campo | Impresión semanal de mapas físicos y listados (aprox. 50 páginas/semana). | Mapas digitales en web. Reducción del 90% en impresiones. | 3,120.00 |
| Insumos de impresión | Tóner/tinta de impresora de alto rendimiento para mapas a color. | Uso mínimo. | 1,800.00 |
| Horas-Hombre en Planificación | Un asistente administrativo dedica 10 horas/semana a esta tarea (S/ 10.00/hora). | El sistema genera el mapa de calor en tiempo real. Tarea reducida a 1 hora/semana. | 4,680.00 |
| Combustible para Notificaciones | Recorridos no optimizados. Ahorro de S/ 400.00 mensuales. | Web con priorización de zonas y rutas sugeridas. | 4,800.00 |
| TOTAL AHORRO OPERATIVO ANUAL |  |  | 14,400.00 |

A.2. Incremento en la Recaudación (Ingresos Nuevos)
El sistema permite clasificar a los contribuyentes por nivel de deuda, antigüedad y tributo, y proveer dashboards ejecutivos que facilitan decisiones estratégicas como campañas focalizadas o amnistías. El impacto recaudatorio se calcula exclusivamente sobre la base recuperable de S/ 565 000.00, que representa el 18.83 % de la deuda total de S/ 3 000 000.00 identificada como gestionable con los nuevos procesos.

| Concepto de Ingreso | Detalle del Cálculo | Año 1 (2027) | Año 2 (2028) | Año 3 (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incremento en recaudación de Arbitrios | Recaudación adicional del 0.5 % en el primer año, 1.0 % en el segundo y 1.0 % en el tercero, aplicado sobre la base recuperable de S/ 565 000.00. | 2,825.00 | 5,650.00 | 5,650.00 |
| TOTAL INGRESO ADICIONAL ANUAL |  | 2,825.00 | 5,650.00 | 5,650.00 |

A.3. Resumen de Beneficios Tangibles Totales Anuales

| Tipo de Beneficio | Año 1 (2027) | Año 2 (2028) | Año 3 (2029) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ahorro Operativo | S/ 14,400.00 | S/ 14,400.00 | S/ 14,400.00 |
| Incremento de Ingresos | S/ 2,825.00 | S/ 5,650.00 | S/ 5,650.00 |
| BENEFICIO TOTAL ANUAL | S/ 17,225.00 | S/ 20,050.00 | S/ 20,050.00 |

B. Beneficios Intangibles (No Cuantificables, de Alto Valor Público)

- Fortalecimiento de la Transparencia Institucional: Los reportes visuales permiten a la gestión demostrar de forma clara las acciones de cobranza ante el concejo municipal y la ciudadanía.

- Mejora en la Toma de Decisiones Gerenciales: Se pasa de datos mensuales estáticos a un tablero de control en tiempo real.

- Equidad Tributaria: La segmentación objetiva evita la percepción de favoritismo y orienta los recursos hacia los deudores de mayor cuantía.

- Modernización de la Gestión Territorial: Posiciona a la municipalidad como una entidad pionera en el uso de tecnología GIS integrada para la administración tributaria.

5.1.2. Flujo de Caja Proyectado y Criterios de Inversión
Se evalúa la viabilidad financiera utilizando el flujo de caja neto proyectado. La inversión en el Año 0 (2026) cubre el costo total del sistema.

| Concepto | Año 0 (2026) | Año 1 (2027) | Año 2 (2028) | Año 3 (2029) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS/BENEFICIOS |  |  |  |  |
| Ahorro Operativo | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| Incremento de Recaudación | 0.00 | 2,825.00 | 5,650.00 | 5,650.00 |
| Total Beneficios | 0.00 | 17,225.00 | 20,050.00 | 20,050.00 |
| EGRESOS |  |  |  |  |
| Pago único por desarrollo del sistema Neplatic | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y soporte anual | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Total Egresos | 30,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| FLUJO DE CAJA NETO | -30,000.00 | 15,725.00 | 18,550.00 | 18,550.00 |
| Concepto | Año 0 (2026) | Año 1 (2027) | Año 2 (2028) | Año 3 (2029) |

5.1.2.1. Relación Beneficio/Costo (B/C)
Este indicador compara el valor actual de los beneficios totales con el valor actual de los costos totales. Una relación B/C > 1 indica que, por cada sol invertido, la municipalidad recibe más de un sol en beneficios.

Costo (C): Es la suma del valor actual de todos los egresos (inversión inicial + mantenimiento anual).

C = 30,000 + (1,500 / (1.10)^1) + (1,500 / (1.10)^2) + (1,500 / (1.10)^3)
C = 30,000 + 1,363.64 + 1,239.67 + 1,126.99
C = S/ 33,730.30

Beneficio (B): Es la suma de los beneficios totales (ahorro + recaudación) traídos a valor presente con el COK del 10%.

B = (17,225 / (1.10)^1) + (20,050 / (1.10)^2) + (20,050 / (1.10)^3)
B = 15,659.09 + 16,570.25 + 15,063.86
B = S/ 47,293.20

Relación B/C
B/C = 47,293.20 / 33,730.30
B/C = 1.40

Interpretación: El resultado de 1.40 es mayor a 1. Esto indica que, en un horizonte de 3 años, el proyecto es rentable. Por cada Nuevo Sol invertido (considerando tanto el desarrollo como el mantenimiento), la municipalidad obtiene S/ 1.40 en beneficios netos actualizados. El proyecto se acepta bajo este criterio.

5.1.2.2. Valor Actual Neto (VAN)
El VAN calcula la ganancia neta del proyecto en valor actual. Un VAN > 0 significa que el proyecto genera valor.

VAN = -Inversión Inicial + Σ (Flujo de Caja Neto / (1 + COK)^n)

Flujo de caja neto considerado:
Año 0: -30,000.00
Año 1: 15,725.00
Año 2: 18,550.00
Año 3: 18,550.00

VAN = -30,000 + (15,725 / 1.10) + (18,550 / (1.10)^2) + (18,550 / (1.10)^3)
VAN = -30,000 + 14,295.45 + 15,330.58 + 13,936.89
VAN = S/ 13,562.92

Interpretación: El VAN es positivo (S/ 13,562.92). Esto confirma que el proyecto no solo recupera la inversión inicial y los costos de mantenimiento, sino que genera una ganancia de S/ 13,562.92 en valor actual. El proyecto se acepta bajo este criterio.

5.1.2.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)
La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero. Representa la rentabilidad porcentual del proyecto. Se acepta si TIR > COK (10%).

Calculamos la TIR resolviendo la ecuación:

0 = -30,000 + (15,725 / (1+TIR)^1) + (18,550 / (1+TIR)^2) + (18,550 / (1+TIR)^3)

Usando una calculadora financiera o fórmula de hoja de cálculo:
TIR ≈ 14.85% (se mantiene, dado que los egresos de mantenimiento reducen proporcionalmente los flujos netos pero no alteran significativamente la tasa interna).

Interpretación: La TIR del 14.85% es superior al COK del 10%, pero se mantiene en un nivel conservador y realista para un proyecto de esta naturaleza. Esto indica que la rentabilidad del proyecto es adecuada sin ser exagerada, validando la solidez de la proyección. El proyecto se acepta bajo este criterio.

5.1.3. Conclusión del Análisis Financiero
El análisis financiero, elaborado con proyecciones de ingresos muy conservadoras (TIR del 14.85%), demuestra la viabilidad del proyecto. La inversión única de S/ 30,000.00 más los costos anuales de mantenimiento (S/ 1,500.00 por año) se muestra como una decisión financieramente sólida. Los tres indicadores (B/C = 1.40, VAN = S/ 13,562.92, TIR = 14.85%) son positivos y superan los umbrales exigidos, validando la inversión incluso sin considerar los importantes beneficios intangibles como la transparencia y la mejora en la toma de decisiones.

#### 6. Conclusiones

- El proyecto es técnicamente factible. La infraestructura existente en la municipalidad (servidor Oracle, estaciones de trabajo) es suficiente. La estrategia de separar el sistema en un VPS con PostgreSQL y conectarse a Oracle en modo solo lectura es segura y eficiente. Las tecnologías propuestas (ArcGIS, Google Maps API) son líderes en el sector y cuentan con el soporte necesario para su implementación.

- El proyecto es económicamente factible para el equipo de desarrollo. El pago único de S/ 30,000.00 cubre los costos totales estimados de S/ 23,720.00, generando un margen operativo positivo. La estructura de pagos (40%-30%-30%) garantiza el flujo de caja durante los 4 meses de trabajo y cubre todos los gastos de personal, ambiente y operativos.

- El proyecto es financieramente viable para la municipalidad. Con un VAN positivo de S/ 13,562.92, una relación B/C de 1.40 y una TIR del 14.85% (superior al COK del 10%), la inversión total de S/ 30,000.00 más los costos anuales de mantenimiento (S/ 1,500.00 por año) se recupera holgadamente en un horizonte de 3 años. El sistema genera valor neto positivo y representa una decisión de inversión rentable y de bajo riesgo.

- El proyecto es operativamente factible. Se alinea con los procesos actuales del área de cobranza coactiva y cuenta con un plan de capacitación y gestión del cambio que garantiza su adopción por parte del personal.

- El proyecto es legalmente factible. Su diseño respeta la Ley de Protección de Datos Personales, utiliza software con licencias legales y contempla la cesión total de derechos de propiedad intelectual a la municipalidad.

- El proyecto Neplatic es técnica, económica, financiera, operativa y legalmente factible. Su implementación permite optimizar la gestión de cobranza coactiva, modernizar los procesos municipales y aumentar la recaudación de manera sostenible, con una inversión recuperable y una rentabilidad comprobada.